## Slide 1: APLIKASI CATALOG BOARD GAME
Kelompok 4 :
Habiib Iqbal Sobari (A11.2018.11458)
Maheswara Athallah Wijanarko (A11.2018.11464)
Muhammad Alful Falakh (A11.2018.11471)
Kurnia Rizqi Nur HASANI (A11.2018.11489)
Angga Raga Pala (A11.2018.11607)

## Slide 2: PROJECT CHARTER
  Nama Proyek : “Aplikasi Catalog Board Game”
  Nama Tim : Kelompok 4
  Tanggal Mulai Proyek : 3 Maret 2020
  Tanggal Berakhir Proyek : 24 Juli 2020
  Deskripsi Proyek : Board game merupakan game yang dimainkan dengan menggunakan papan. Game ini dapat dimainkan dengan lebih dari 2 orang. Sulitnya mendata pemain dan history dari pemain board game ini menjadi inspirasi aplikasi ini. Aplikasi ini akan digunakan untuk membuat katalog yang berisikan deskripsi board game, leaderboard dan tingkat kesulitan serta history dari game yang ada di katalog. Kemudian hasil dari katalog ini kemudian dapat diexport kedalam bentuk csv.
  Stakeholder Pemilik : Kelompok 4
  Ketua Proyek : Maheswara Athallah Wijanarko
  Sistem Analyst : Muhammad Alful Falakh
  Sistem Design : Kurnia Rizqi Nur Hasani
  Programmer : Habiib Iqbal Sobari
  Angga Raga Pala

## Slide 3: LOGO

## Slide 4: PROJECT SCOPE STATEMENT
  Ruang Lingkup
  Aplikasi Board Game Catalog adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata history dari suatu permainan dalam board game yang dilakukan user berdasarkan game yang telah ditentukan admin dan dipilih user. Aplikasi ini dapat membuat leaderboard berdasarkan data yang telah diberikan oleh user. Admin dapat menambah game, dan membuat laporan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ke bentuk csv.
  Deskripsi Fungsionalitas
      Login admin dan login user
      Daftar user
      Katalog board game
      Kategori game
      Membuat data history
      Menambah data game
      Mengganti leaderboard
      Mengexport data

## Slide 5: WORK BREAKDOWN STRUCTURE

## Slide 6: GANTT CHART

## Slide 7: PENUGASAN
Role | Nama | Tugas
Ketua Proyek | Maheswara Athallah Wijanarko | Menjadwalkan pelaksanaan proyek Memantau kerja proyek
Sistem Analis | Muhammad Alful Falakh | Menjelaskan isi dan kebutuhan aplikasi Menjelaskan cara kerja aplikasi
Sistem Design | Kurnia Rizqi Nur Hasani | Memberikan gambaran design aplikasi
Programmer | Habiib Iqbal Sobari Angga Raga Pala Muhammad Alful Falakh Maheswara Athallah Wijanarko Kurnia Rizqi Nur Hasani | Membuat aplikasi yang telah dirancang Menguji aplikasi yang telah dirancang

## Slide 8: PROJECT MANAGEMENT TOOLS : Notion
Tools ini dipilih karena kemudahan penggunaan bagi user. Tools ini juga dapat diinstall di android, sehingga memudahkan pengguna dalam melihat progress dan mengupdatenya. Selain itu notion juga memiliki kelebihan lain, yaitu mudah digunakan, tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Untuk membuat daftar rencana kerja dapat dilakukan dengan menambahkan pekerjaan melalui To-Do kemudian ditambah. Untuk mengedit dapat dilakukan dengan mengklik dan untuk melakukan progress dapat dilakukan dengan melakukan drag pada setiap daftar kerja yang sudah dibuat ke dalam kolom yang sesuai. Notion memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung pada aplikasinya.

## Slide 10: WIREFRAME : Admin

## Slide 11: WIREFRAME : Client

## Slide 12: MOCKUP

## Slide 15: TERIMA KASIH